|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание работы | Срок выполнения |
| 1 | Выбор темы. Первая консультация. Определение цели и задач. Составление плана и графика курсовой работы. | 01.09 – 08.09.2023 |
| 2 | Анализ предметной области и составление технического задания | 08.09 – 30.09.2023 |
| 3 | Разработка дизайна Figma | 01.10 – 15.10.2023 |
| 4 | Подготовка первой главы курсовой работы. Обсуждение с руководителем. Уточнение направления исследования. Исправление недостатков. |
| 5 | Верстка сайта с помощью HTML, CSS | 15.10 – 20.10.2023 |
| 6 | Подготовка второй главы курсовой работы. Обсуждение с руководителем. Уточнение направления исследования. Исправление недостатков. | 15.10 – 25.10.2023 |
| 7 | Создание и подключение базы данных к страницам сайта. | 20.10 – 27.10.2023 |
| 8 | Тестирование функций учетной записи |
| 9 | Внедрение функций | 27.10 – 12.11.2023 |
| 10 | Подготовка третьей главы курсовой работы. Обсуждение с руководителем. Уточнение направления исследования. Исправление недостатков. | 12.11 – 22.11.2023 |
| 11 | Тестирование |
| 12 | Завершение сбора и обработки материала. Описание результатов исследования. Подготовка чернового варианта курсовой работы. Составление заключения. Консультация с научным руководителем. |
| 13 | Окончательное оформление работы. Подготовка текста выступления на защите. | 22.11 – 03.12.2023 |
| 14 | Защита курсового проекта | 10.12 – 20.12.2023 |

ГРАФИК ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА